**Gestion du Projet : Groupe 3 La croisière de l’espace**

Besoin : La gestion d’une application de réservation de croisière dans l’espace entre différente planètes

Maquettes à ajouter :

**Version 0 :**

* Création des comptes et un client peut se connecter et réserver un voyage

Listes des taches à faire :

* Faire le document de gestion de projet
* Intégrer spring sec (connexion avec DTO donc changer sa structure)
* Finir le Crude et les controller rest En java
* Remplissage des tests et création de la base de données
* Création du projet Angular
* Création des différentes pages
* Faires les liens entre les pages
* Faire la connexion login/password
* Faire le CSS de la page d’accueil
* Faire la page d’inscription
* Faire la page d’inscription

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liste des Taches** | **Rafiq** | **Arthur** | **Florian** | **Temps estimé** |
| Faire le document de gestion de projet |  |  | En cours | 1h |
| Finir le Crude et les Controller rest En java |  | Terminé |  | 1h |
| Remplissage des tests et création de la base de données |  | Terminé |  | 1h |
| Intégrer Spring securité (connexion avec DTO donc changer sa structure) |  | Terminé |  | 2h |
| Création du projet Angular |  |  | Terminé | 15min |
| Faire tourner le java avec l’Angular et la BDD |  | En cours | En cours | 30min |
| Création des différentes pages sans CSS |  |  | Terminé | 15min |
| Faires les liens entre les pages |  |  | x |  |
| Faire la connexion login/password (Angular) |  |  | x | 4h |
| Faire le CSS de la page d’accueil | En cours |  |  | 12h |
| Faire la page d’inscription |  |  |  | 3h |
| Faire la page de connexion |  |  |  | 3h |
| Faire la page Accueil Client |  |  |  | 30min |
| Faire la page Accueil Admin |  |  |  | 30min |
| Faire le Addform Voyage |  |  |  | 2h |
|  |  |  |  |  |

Définition of done

Cas 1 : accès compte client

0 Accueil : Prochain Voyage Affiché (Bouton Connexion, bouton Inscription)

1 Connexion ou Inscription

2 Arrivée sur l’accueilClient (bouton reserver)

Cas 2 : accès compte admin

0 Accueil : Prochain Voyage Affiché ( + bouton réserver + accès compte)

1 Connexion ou Inscription

2 Arrivée sur l’accueilAdmin

Cas 3 Réservation d’un voyage

0 AccueilClient

1 AddForm pour reserver le voyage

2 Retour sur l’accueilClient avec la liste des voyages

Addform Voyage :

* Menu déroulant avec les voyages de disponible
* Information passager

Prevision V0 Lundi 14h

Reunion pour la V1

Version 1.0

Un client peut réserver pour plusieurs passager

L’admin peut créer un nouveau voyage (avec planète, étape)